PROJET BASE DE DONNÉES

*Répartition des tâches et des Deadlines par membre de l’équipe :*

Antoine :

* Création de la base de données (MySQL) (29/03 à 23h59)
* Développement des requêtes SQL côté back office (19/04 à 23h59)

Mathias :

* Création des requêtes SQL (19/04 à 23h59)
* Développement des requêtes SQL côté back office (19/04 à 23h59)

Lucas :

* Création du MCD (22/03 à 23h59)
* Développement du front office du site web (05/04 à 23h59)
* Aide supplémentaire au développement des requêtes SQL côté back office (19/04 à 23h59)

Christophe :

* Développement des requêtes SQL côté front office. (19/04 à 23h59)

Deadlines par le syllabus :

* Etape intermédiaire : Questions détaillées auprès du client des points à expliciter. Présentation du chef de projet et du plan d’action de l’équipe.

Pour le lundi 20/04/2015 à 8h00.

* Etape intermédiaire : Présentation du Modèle Entité/Association issu de l’analyse. Plan d’action mis à jour.

Pour le lundi 29/06/2015 à 9h00.

* Rendu final : Rapport global du projet imprimé et comprenant au minimum :

- Une introduction

- le graphique du modèle E/A commenté (une phrase par Entité, Attribut et Relation)

- Le graphique du modèle physique

- Les scripts de création de la base de données et d’alimentation d’un jeu de test (au moins 3 enregistrements par table)

- Les requêtes SELECT correspondant aux différentes questions

- Plan d’action mis à jour

- Une conclusion

- Pour la soutenance, une démonstration des scripts et du fonctionnement de la base de données sera demandée. Des extensions à cette demande (interface Web, vues, trigger,..) sont possibles et seront évaluées en bonus.

Pour le lundi 29/06/2015 à 9h00.